Договор № _____________

на выполнение работ по разработке проектной документации с прохождением государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости объектов

г. Ханты-Мансийск					          «___»_____________________202__г.

Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (АО «УТС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС» (ООО «ПСС»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Шаламовой Ольги Александровны, действующей на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании п. 10.3.3 Положения о закупках товаров, работ, услуг Акционерного общества «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» заключили настоящий договор, (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектной документации с прохождением государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт (с заменой) ограждающей конструкций и технологического оборудования котельной №31, ул. Мира, д.115», а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, которые применяются к разрабатываемой проектной документации.

- 2. Сроки и место выполнения работ

2.1. Сроки выполнения работ по договору:

Дата начала работ – дата подписания Договора.

Дата окончания работ – дата передачи Заказчику по акту приема-передачи работ проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости, но не позднее 01.03.2025 года.

2.2. Сроки выполнения работ могут быть изменены на основании дополнительного письменного соглашения сторон.

2.3. Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика.

- 3. Права и обязанности Подрядчика

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить работы в соответствии с условиями Договора и передать Заказчику проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы по акту приема-передачи в срок, указанный в пункте 2.1 Договора.

3.1.2. Выполнить работы качественно, в соответствии с требованиями действующего законодательства, предъявляемым к работам, предусмотренными Договором и приложением к нему.

3.1.3. Безвозмездно устранить замечания, направленные ему Заказчиком по выполненным работам, в течение 10 календарных дней с момента получения таких замечаний Подрядчиком.

3.1.4. Предъявить Заказчику по его требованию необходимую документацию, относящуюся к работам по Договору.

3.1.5. Заключить договор с АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» по проведению государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости.

3.1.6. Оперативно вносить изменения в документацию, устранять недостатки в порядке и в сроки согласно уведомления АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве».

3.1.7. В случае если по итогам проведения государственной экспертизы разработанной проектной документации были получены отрицательные заключения, организовать и оплатить за счет собственных средств повторное проведение государственной экспертизы.

3.1.8. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

3.1.9. Выполнить работы, качество которых, результат которых, должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к работам, предусмотренным Договором, Техническим заданием.

3.1.10. Безвозмездно устранять замечания, недостатки и дефекты проектной документации, в том числе исправление (изменение) в связи ее недостатками, выявленными Заказчиком.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Привлекать к выполнению Работ субподрядчиков, обладающих необходимым опытом.

3.2.2. Требовать от Заказчика принятия и оплаты выполненных работ по Договору.

3.2.3. В одностороннем порядке отказаться от выполнения работ по Договору при условии письменного предупреждения Заказчика об этом не менее чем за 10 календарных дней до дня расторжения Договора.

3.2.4. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Заказчиком информации Подрядчик имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой информации.

3.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Предоставить Подрядчику недостающие исходные данные по его запросу, необходимые для выполнения работ по Договору. В случае несвоевременного предоставления исходных данных сроки выполнения работ по Договору переносятся на соответствующее количество дней задержки.

4.1.2. Осуществлять контроль за ходом выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения.

4.1.3. Принять выполненные Подрядчиком работы либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки переданных ему работ в соответствии с разделом 6 Договора.

4.1.4. В соответствии с условиями Договора оплатить работы Подрядчика.

4.1.5. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Контролировать ход выполнения работ по Договору, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

4.2.2. Предъявлять претензии Подрядчику за ненадлежащее исполнение условий Договора, в рамках, возложенных на него функций и ответственности.

4.2.3. В одностороннем порядке расторгнуть Договор. При этом Заказчик обязан
в письменной форме уведомить Подрядчика о причине и сроке прекращения действия договора не менее чем за 10 календарных дней до дня прекращения Договора, а также оплатить Подрядчику выполненные на момент получения последним уведомления работы и неустойку (штраф) в размере 10 процентов от стоимости работ, указанной в пункте 5.1 Договора.

4.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

5. Цена договора и порядок расчетов

  - 5.1. Цена договора составляет 866 350 (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек, в НДС не облагается.

  - 5.2. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, включая расходы страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

  - 5.3. Выполненные работы по настоящему Договору оплачиваются по факту окончания выполнения работ, безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня, следующего за днем подписания сторонами акта приема-передачи, и счета.

- 6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. По завершению работ в сроки, указанные в пункте 2.1 Договора, Подрядчик представляет Заказчику:

  - - акт приема-передачи работ (2 экземпляра);

  - - рабочую документацию;

  - - сметную документацию;

  - - положительное заключение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости.

6.2. Если в течение 10 календарных дней после передачи Заказчику акта приема-передачи работ от Заказчика не поступит мотивированный отказ от принятия работ, работа считается принятой Заказчиком и подлежит оплате в соответствии с пунктами 5.1, 5.2 настоящего Договора. При этой датой принятия работ по Договору считается дата составления акта приема-передачи работ.

6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Стороны составляют двухсторонний акт с указанием сроков устранения замечаний.

6.4. Право собственности на созданную и оплаченную Заказчиком документацию или части документации принадлежит Заказчику. Моментом перехода права собственности на созданную документацию или её части (разделы) считается момент подписания акта приема-передачи.

6.5. Исключительные права на результаты работ принадлежат Заказчику, с даты приемки результатов работ по Договору.

7. Гарантии

7.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

# 8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

8.2. За просрочку исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в виде пени (договорной неустойки). Пени начисляются в размере 0,1 процента от цены договора, указанной в пункте 5.1 Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

8.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

# 9. Порядок разрешения споров

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

9.2.1. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде нарочным, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по адресам местонахождения или фактическим адресам Сторон, указанным в пункте 10 Договора. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

9.2.2. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

9.2.3. При недостижении сторонами согласия в претензионном порядке споры из Договора разрешаются сторонами в судебном порядке в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

# 10. Другие условия

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.03.2025, а в части расчетов до полного исполнения обязательств.

10.2. Договор может быть изменен сторонами на основании письменного дополнительного соглашения сторон.

10.3. После подписания договора все предшествующие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему договору, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

10.4. Стороны пользуются средствами факсимильной связи, электронной почты вследствие чего, документы, переданные таким образом (за исключением претензий в соответствии с разделом 8 Договора), имеют юридическую силу и влекут за собой все правовые последствия, в случае предоставления получающей стороне оригинальных экземпляров в течение календарного месяца. После получения оригинальных экземпляров электронные и факсимильные экземпляры теряют юридическую силу.

10.5. При изменении адресов и банковских реквизитов Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга в письменной форме.

10.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

                - 10.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

                - Приложение № 1 – Техническое задание;

                - Приложение № 2 - Задание на выполнение работ по разработке проектной документации с прохождением государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт (с заменой) ограждающей конструкций и технологического оборудования котельной №31, ул. Мира, д.115».

10. Адреса и платежные реквизиты сторон

| Заказчик: Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» «АО УТС» Юридический и почтовый адрес: 628007, ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 ИНН 8601058850 КПП 860101001 ОГРН 1168617073635 Филиал «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» р/сч. 40702810638320003677 к/сч. 30101810100000000964 БИК 046577964 Телефон: 8 (3467) 32-69-71 Адрес электронной почты: uts@uts-hm.ru Генеральный директор _______________________/А.В. Лоцманов/ М.П. | Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС» Юридический и почтовый адрес: 628001, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Есенина, д. 9 ИНН 8601051526/КПП 860101001 ОГРН 1148601000316 ОКПО 31439349 ОКТМО 71131000000 Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО «Сбербанк» р/сч. 40702810267460084685 к/сч. 30101810800000000651 БИК 047102651 Тел.: 8-904-872-10-50 Эл. почта: proekt_ss@bk.ru Директор ________________/О.А. Шаламова/ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору от «____» _____________________ 202__г.

№ ________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ.

Выполнение работ по разработке проектной документации с прохождением государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт (с заменой) ограждающих конструкций и технологического оборудования котельной №31, ул. Мира, д.115».

Объем выполняемых работ: Разработка проектной документации с прохождением государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости по одному объекту: «Капитальный ремонт (с заменой) ограждающих конструкций и технологического оборудования котельной №31, ул. Мира, д.115».

2. Требования к качеству, безопасности выполняемых работ, характеристикам (техническим характеристикам) выполняемых работ.

Качество и безопасность выполняемых работ по разработке рабочей документации на капитальный ремонт сети теплоснабжения должно соответствовать действующему законодательству Российской Федерации, строительным нормами и правилами, ГОСТу 21.705-2016 «Правила выполнения рабочей документации тепловых сетей», Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и в объеме необходимом для прохождения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости

Разработку проектной документации с прохождением государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости осуществляется на основании Приложений к настоящему техническому заданию.

3. Требования к гарантийному сроку

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. Место, условия и сроки выполнения работ

4.1. Сроки выполнения работ по договору:

Дата начала работ – дата подписания Договора.

Дата окончания работ – дата передачи Заказчику по акту приема-передачи работ проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости, но не позднее 01.03.2025 года.

4.2. Сроки выполнения работ могут быть изменены на основании дополнительного письменного соглашения сторон.

4.3. Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика.

| Заказчик: АО «УТС» Генеральный директор | Подрядчик: ООО «ПСС» Директор |
| --- | --- |
| __________________ /______________/ МП | ___________________/О.А. Шаламова/ МП |

Приложение № 2

к договору от «____» _____________________ 202__г.

№ ________________________

Задание на выполнение работ по разработке проектной документации с прохождением государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт (с заменой) ограждающих конструкций и технологического оборудования котельной №31, ул. Мира, д.115»

| 1. Общие данные |  |
| --- | --- |
| Перечень основных требований | Содержание требований |
| 1.1. Основание для проектирования | Производственная программа АО «УТС» |
| 1.1. Наименование объекта | «Капитальный ремонт (с заменой) ограждающей конструкций и технологического оборудования котельной №31, ул. Мира, д.115» |
| 1.2. Функциональное назначение и проектная мощность | Функциональное назначение котельной - отопительная, генерирующая тепловую энергию для коммунально-бытового теплоснабжения объектов капитального строительства. |
| 1.3. Сведения об объекте | Местонахождение объекта г. Ханты-Мансийск, котельная №31, ул. Мира, д.115 Технико-экономические показатели объекта: Площадь – 180 м2 Объем – 810м3 Количество этажей -1 Технические характеристики котельной: - Ограждающие конструкции: Стены- кирпичная кладка Перекрытие – плиты перекрытия - Технологическое оборудование Котлы: «ВК-21» №1 1996 года выпуска, 1,8 МВт. «ВК-21» №2 1996 года выпуска, 1,8 МВт. Термотехник ТТ100 №3 2019 года выпуска, 2,0 МВт. Термотехник ТТ100 №4 2019 года выпуска, 2,0 МВт. Горелки: CIBUNIGAS Р91 №1 1998 года выпуска, 480 - 2670 КВт CIBUNIGAS Р91 №2 1998 года выпуска, 480 - 2670 кВт CIBUNIGAS Р91 №3 1998 года выпуска, 480 - 2670 кВт CIBUNIGAS HR91A №4 2019 года выпуска, 480 - 2670 кВт Сетевые насосы: К-290/30 №1 год выпуска н/д., 37 КВт. К-290/30 №2 год выпуска н/д., 37 КВт. Дымовая труба: Самонесущая стальная дымовая труба ствол высотой 15 м, Ду 1020 мм., год выпуска н/д. |
| 1.4. Источник финансирования | Собственные средства Акционерного общества «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
| 1.5. Вид работ | Капитальный ремонт |
| 1.6. Стадийность проектирования | - 1. Проектная документация. - 2. Обследование и обмерные работы (при необходимости) |
| 1.7. Исходные данные для проектирования | Исходные данные, необходимых для выполнения работ, по запросу Подрядчика, передаёт Заказчик. |
| 2. Основные требования |  |
| 2.1. Требования к составу работ и содержанию проектной документации | Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 части II. Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов. Разработать разделы и подразделы проектной документации в объеме необходимом для обеспечения проведения капитального ремонта котельной. До начала проектирования проектная организация согласовывает с Заказчиком перечень разделов рабочей документации. Разработать проектную и рабочую документацию, в соответствии с нормами и правилами РФ и других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. |
| 2.2. Объемно-планировочные и архитектурные решения | - Архитектурные решения разработать в объёме, необходимом для проведения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту - Проектирование вести с учётом технического состояния основных несущих конструкций здания. |
| 2.3. Конструктивные решения | - Принятые конструктивные решения должны исключить вероятность промерзания, протекания и другие сложности, выявленные в процессе эксплуатации. - Проектными решениями предусмотреть: - усиление фундаментов и грунтов основания; - ремонт (восстановление) стен, кровли ; |
| 2.4. Система водоснабжения и водоотведения | - Разработать проектную документацию на капитальный ремонт существующих систем здания: водоснабжения, водоотведения, отопления. |
| 2.5. Система отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения | - Разработать проектную документацию на капитальный ремонт существующих систем здания: отопления, вентиляции и кондиционирования. |
| 2.6. Технологические решения | При разработке предусмотреть применение современных высокотехнологичных строительных материалов и оборудования. В целях экономии бюджетных средств и реализации государственной политики по импортозамещению, для объектов, проектируемых за счёт бюджетных средств, обеспечить приоритетное применение материалов и оборудования производимых в РФ. |
| 2.7. Требования к составу сметной документации | - Сметная документация разрабатывается на основании «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020 года № 421/пр. (в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 № 557/пр.), с учетом требований Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - Сметная документация разрабатывается с использованием ФСНБ-2022 (в действующей редакции), внесенной в федеральный реестр сметных нормативов. - Сметная стоимость строительства определяется ресурсным методом с использованием сметных норм и сметных цен строительных ресурсов, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, созданной в соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 959 (ФГИС ЦС) - Смета на строительство объекта капитального строительства должна содержать: - - сводка затрат (при необходимости); - - сводный сметный расчет стоимости строительства; - - объектные сметные расчеты (сметы); - - локальные сметные расчеты (сметы); - - сметные расчеты на отдельные виды затрат. - К сметной документации прилагаются: - - пояснительная записка; - - ведомости объемов работ; - - обосновывающие документы. - В сметную документацию должны быть включены прочие затраты согласно исходным данным для составления смет и ПОС. - Стоимость работ в сводном сметном расчете разрабатывается в текущем уровне цен на момент передачи сметной документации в АУ ХМАО - Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» для прохождения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта. - В локальных сметных расчетах (сметах) необходимо предусмотреть итоги по разделам, с начислением накладных расходов и сметной прибыли. - Накладные расходы определить по видам строительно-монтажных работ, согласно Методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним (приказы Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр, от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр). - Сметную прибыль определить согласно Методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве (приказы Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр, от 22.04.2022 № 317/пр). - При отсутствии в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании конъюнктурного анализа. - Обосновывающие стоимость документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости. Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с пунктами 13-21 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (приказ Минстроя от 04.08.2020 № 421/пр с изменениями и дополнениями), по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 1 к Методике 421/пр (согласно проектной документации, при необходимости). Конъюнктурный анализ формируется на дату представления Заказчику для согласования. |
| 2.8. Требования к оформлению и сдаче проектной документации | - Комплект проектной документации на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости в электроном виде, один экземпляр всей документации в электронном виде в формате PDF (Графические файлы дополнительно должны быть представлены в формате «DWG»). Сметную документацию в электронном виде предоставить в программе Гранд-смета. |
| 2.9. Необходимость проведения государственной экспертизы проектной документации | - В обязательства Подрядной организации входит сопровождение государственной экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета автономного округа согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и поведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» и ведет работу по снятию замечаний экспертных органов. Государственная экспертиза проводится в соответствии со статьёй 49 градостроительного кодекса Российской Федерации, часть 1 статьи 46 постановлением Правительства ХМАО – Югры № 124-п от 14.04.2011 г. «О порядке проведения проверки сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». В случае получения отрицательного заключения от экспертного органа, затраты по повторной экспертизе несет проектная организация. Стоимость проведения экспертиз не входит в стоимость проектных работ. После устранения обнаруженных недостатков или ошибок проектная организация предоставляет государственному заказчику комплектные экземпляры документации, откорректированные с учетом замечаний по экспертным заключениям, с полной заменой аннулированных и измененных чертежей в согласованные с заказчиком сроки. |
| - Дополнительные требования |  |
| 3.1. Схему планировочной организации земельных участков | - Разработать при необходимости |
| 3.2. Раздел газоснабжения | - Разработать при необходимости |
| 3.3. Раздел системы связи и сигнализации | - Разработать при необходимости |
| 3.4. Раздел электроснабжения | - Разработать при необходимости |

| Заказчик: АО «УТС» Генеральный директор | Подрядчик: ООО «ПСС» Директор |
| --- | --- |
| ___________________ /А.В. Лоцманов/ МП | __________________/О.А. Шаламова/ МП |